蜀道投资集团有限责任公司

贯彻落实四川省第三轮生态环境保护督察报告整改任务清单

一、蜀道集团学习贯彻习近平生态文明思想不够深入，有的领导干部对“党政同责、一岗双责”认识还不到位，生态环境保护责任意识淡薄，生态环境保护人员配备不足。个别谈话发现，集团公司工程建设、运维管理等部门及下属企业重建设、轻环保，对应当承担的生态环境保护责任认识不清、重视不够，主动性不足。

责任单位：集团公司、各直属（直管）企业

督导单位：集团公司督察整改办公室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：深入学习领会贯彻习近平生态文明思想，牢固树立新发展理念，切实提高集团公司各级领导干部政治站位，充分认识生态环境保护的极端重要性，正确处理发展和生态环境保护的关系，严格落实“党政同责、一岗双责”，压紧压实生态环境保护企业主体责任，配齐配强人员力量，确保把党中央、国务院和省委、省政府生态环境保护决策部署贯彻落实到位。

整改措施：

- 1.加强习近平生态文明思想学习贯彻，将习近平生态文明思想和关于生态文明建设重要批示指示精神，作为党委会“第一议题”、党委中心组学习的必学内容，并抓好贯彻落实。〔党委（董事会）办公室、各直属（直管）企业〕

- 2.将生态环境保护工作作为党委会、董事会、总经理办公会的重要内容，党委会、总经理办公会每年研究生态环境保护工作不少于4次。〔党委（董事会）办公室、总经理办公室、各直属（直管）企业〕

3.按照“党政同责，一岗双责”“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，制定出台《生态环境保护责任制》，压紧压实生态环境保护责任，建立横向到边、纵向到底的生态环境保护工作责任体系。（安全环保与应急管理部、各直属企业）

4.加强生态环境保护人员队伍建设，督促各相关直属企业组织开展至少1次定向转岗培训；在集团批复编制及招聘计划内，各直属企业统筹补充生态环境保护人员，支持优先配备生态环境保护相关部门负责人；督促所属企业生态环境保护相关部门至少配备1名生态环境保护人员。（人力资源部、各直属企业）

二、集团公司研究生态环境保护工作针对性不强，未有效结合行业、企业特点分类谋划生态环境保护工作，绿色低碳发展引领作用发挥不充分。省国资委《关于省属企业碳达峰碳中和的指导意见》要求，2021年底前省属企业要制定碳达峰行动方案，但集团公司推进缓慢，直至督察进驻仍未完成碳达峰行动方案编制。

责任单位：集团公司有关部门、各直属企业

督导单位：集团公司督察整改办公室

整改时限：2023年12月

整改目标：加强生态环境保护工作的分类研究和分析，统筹推进碳达峰碳中和及生态环境高水平保护，完成碳达峰行动方案编制，提高企业绿色低碳发展引领作用。

整改措施：

- 1.各直属企业根据企业涉及行业特点，有侧重性地研究制定生态环境保护管理制度、工作计划，分类研究部署，实施生态环境保护考核。集团公司根据企业特点，有针对性地开展生态环境保护督导、检查和考核。（安全环保与应急管理部、各直属企业）

- 2.每季度至少召开1次工作会议，研究部署生态环境保护重点工作，推动解决生态环境保护重大问题、疑难问题。（安全环保与应急管理部、各直属企业）

- 3.将生态环境保护工作纳入生产经营分析会、建设项目推进会等会议内容，做到与业务工作同安排、同部署。（公路建设管理部、轨道建设管理部、交通运维管理部、经营管理部、土地事务与矿产资源部）

4.2023年12月底前，科学制定碳达峰实施方案，抓好实施过程监督，推动落实方案举措。（投资发展部）

5.开展成乐高速改扩建项目低碳智能装配化组合桥梁建造试点、四川路桥施工设备“油转电”工作。（公路建设管理部、四川路桥、成渝公司）

三、2021年，交通运输厅出台《关于进一步加强和规范我省高速公路建设项目环境保护费用管理工作的通知》，但部分项目未严格落实环境保护专项费用相关要求，项目环保资金预算不足，环保运维资金保障不力。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：公路建设管理部

整改时限：2023年8月

整改目标：规范高速公路建设项目环境保护费用计列，保障环保投入。

整改措施：

1.2023年8月底前，完成在建高速公路项目环保费用情况核查，制定环保费用调整计划，保障环保资金投入。（各相关直属企业）

- 2.新开工高速公路项目在概预算中单独计列环保费用。（各相关直属企业）

四、蜀道集团生态环境保护责任机制不健全，监督、考核、问责不严，生态环境保护考核没有真正成为干部晋升、去留、进退的重要因素。集团公司生态环境保护考核“指挥棒”作用发挥不好，考核指标设置不合理，对直属企业负责人的经营业绩考核中生态环境保护工作未纳入基础考核，只有2.5分的扣分分值。考核执行不严，2021年，被第二轮中央生态环境保护督察反馈指出存在生态环境问题的蜀道新制式轨道集团公司，生态环境保护考核中仍为满分。

责任单位：集团公司有关部门

督导单位：集团公司督察整改办公室

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标：完善集团公司生态环境保护责任机制，充分发挥环保考核“指挥棒”作用。

整改措施：

- 1.自2023年起，在年度企业经营业绩考核方案中，将生态环境保护工作纳入工作任务指标考核，科学、合理制定考核细则，依照考核细则对直属企业实施考核管理。（总经理办公室、人力资源部、安全环保与应急管理部）。

2.自2023年起，将生态环境保护考核结果与企业负责人薪酬联动，与领导班子及相关班子成员综合考核评价等级挂钩，并作为干部晋升、去留、进退的重要因素。（党委组织部、人力资源部、安全环保与应急管理部）

3.对被中央、省级生态环境保护督察通报反馈问题的企业，在生态环境保护考核中严格实施扣分；对造成严重后果或不良影响的责任人，进行约谈、诫勉谈话、组织调整。（党委组织部、人力资源部、安全环保与应急管理部）

五、成渝高速公路有限公司等下属企业对三级公司的生态环境保护工作考核不逗硬。

责任单位：成渝公司

督导单位：人力资源部、安全环保与应急管理部

整改时限：2023年8月

整改目标：健全完善考核问责机制，强化生态环保考核问责和监督执纪。

整改措施：

- 1.2023年7月底前，完成《环境保护工作目标管理及考核评价制度》修订，将生态环保考核由“定性考核”改为“定性和定量考核相结合”。（成渝公司）

- 2.2023年7月底前，研究制定《生态环境损害责任追究制度》，健全完善通报、约谈、问责等制度，加大对环境违法违规行为的管理和考核力度。（成渝公司）

3.2023年8月底前，完成《2023年生态环境保护考核细则》制定，在年度企业经营考核中加大生态环保在下属企业绩效考核中的影响分值，严格逗硬考核。（成渝公司）

六、蜀道集团对下属企业存在的生态环境突出问题掌握不全，下属企业责任落实不力，有的甚至采取瞒报的方式消极应付。2021年，成绵高速扩容、成南高速扩容项目因生态环境突出问题被有关部门约谈，并扣除信用记录，但集团公司并未对相关下属企业进行考核问责。

责任单位：集团公司有关部门、各直属企业

督导单位：集团公司督察整改办公室

整改时限：2023年8月

整改目标：充分掌握所属企业存在的生态环境突出问题，督促整改，对瞒报行为实施追责问责。

整改措施：

1.开展生态环境问题识别排查，按季度收集汇总。开展专项检查、暗查暗访，了解发现企业生态环境突出问题。（安全环保与应急管理部、各直属企业）

2.建立与生态环境执法部门沟通协调机制，多渠道掌握所属企业行政处罚行为信息，建立台账，跟踪督办整改情况。（安全环保与应急管理部、各直属企业）

3.2023年8月底前，对成绵高速扩容、成南高速扩容项目相关问题进行核实，对相关责任人进行约谈。（川高公司）

4.对瞒报生态环境突出问题的企业和个人，实施严格考核、严肃问责。（驻集团纪检组、安全环保与应急管理部）

七、2022年，成自铁路东部新区段项目业主川南城际铁路有限责任公司因违法用地被处罚940余万元，但该公司隐瞒不报，以项目代建为借口推脱生态环境保护主体责任。督察发现，成自铁路项目违规在省级风景名胜区重龙山—白云山景区内设置弃渣场，仅白云山隧道出口洞顶临时弃渣场就违规弃渣20万方，侵占林地34.7亩。

责任单位：成自铁路公司

督导单位：蜀道铁路运营集团

整改时限：2023年11月

整改目标：完成成自铁路项目违法用地、违规弃渣问题整改。

整改措施：

1.2023年10月底前，完成成自铁路项目风景名胜区内违规弃渣问题整改。（成自铁路公司）

2.2023年11月底前，开展成自铁路项目建设用地组卷上报工作，取得建设用地批复手续。（成自铁路公司）

3.2023年11月底前，修订完善《成自铁路有限责任公司征地拆迁管理办法》，建立健全合规用地管理长效机制，形成考核评价制度。（成自铁路公司）

- 蜀道集团部分下属企业对群众反映强烈的运营高速公路噪声扰民问题重视不够。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：交通运维管理部

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：全力推动群众反映强烈的运营高速公路噪声污染问题整改。

整改措施：

1.组织开展宣贯教育，增强运营高速公路公司噪声污染防治意识。（各相关直属企业）

2.常态化开展督导检查，对运营高速公路噪声扰民问题进行排查整治。（各相关直属企业）

- 第二轮中央生态环境保护督察期间，群众反映G5京昆高速剑阁段噪声扰民，四川高速公路建设开发集团公司消极应对，下属川北高速公路有限公司以“大桥不具备安装隔声屏障条件”为由，未在第一时间采取有效措施彻底整改，仅采取栽种树木的方式简单降噪，优化提升方案迟迟未落地实施，现场监测显示该区域噪声超标率达86.7%，最高声级达95分贝，群众饱受困扰。

责任单位：川高公司、川北公司

督导单位：交通运维管理部

整改时限：2023年7月

整改目标：完成G5京昆高速剑阁段噪声扰民问题整改。

整改措施：

1.2023年5月底前，制定《G5京昆高速绵广段噪声治理“1+2”优化提升方案》，完成G5京昆高速公路绵广段左、右侧声屏障主体工程安装。（川北公司）

2.2023年6月底前，对声屏障设施进行验收，加强日常管养维护，保证使用效果。（川北公司）

3.2023年7月底前，对声屏障设施使用情况开展现场复查，对沿线居民进行跟踪回访。（川北公司）

4.建立噪声污染整治长效机制，加强日常监管，将噪声污染问题纳入重点督导检查内容。（川高公司）

十、成都第二绕城高速公路噪声扰民问题整改不彻底，整改方案明确对沿线4户居民安装隔声窗和隔声门试点后扩大治理范围，但该公司试点后即上报完成整改。

责任单位：蓉城二绕公司

督导单位：成渝公司

整改时限：2024年4月

整改目标：完成成都第二绕城高速公路噪声扰民问题整改。

整改措施：

1.2023年8月底前，联合地方政府进行走访，确定噪声扩大治理范围。（蓉城二绕公司）

2.2023年10月底前，完成整改实施方案编制，按计划组织实施。（蓉城二绕公司）

3.2024年4月底前，对整改效果开展跟踪监测和验收，完成噪声扰民问题整改。（蓉城二绕公司）

十一、2021年第二轮省级生态环境保护督察期间，群众反映成雅高速新津区普兴街道路段噪声超标，整改时限为2021年7月，但整改责任单位成渝高速成雅分公司工作不积极，临近逾期才认领任务，其上级成渝高速公路有限公司以该路段声屏障建设经费未列入预算为由，迟迟不予批准，导致整改一拖再拖，直至2022年5月才完成施工，督察进驻时仍未开展降噪效果监测。

责任单位：成渝公司、成雅分公司

督导单位：交通运维管理部

整改时限：2023年7月

整改目标：完善生态环境保护经费保障机制，完成成雅高速新津区普兴街道路段噪声问题整改。

整改措施：

1.2023年5月底前，完成普兴段新建声屏障路段噪声监测和声屏障验收工作。（成雅分公司）

- 2.开展声屏障日常管养维护，发现问题及时处置。（成雅分公司）

3.2023年7月底前，修订完成《生态环境保护经费使用管理制度》，保障噪声投诉问题整改所需资金。（成渝公司）

十二、蜀道铁路投资集团公司下属汉巴南城际铁路项目法治观念淡薄，污水直排问题多发频发，甚至突破法律底线。仅2021年以来，该项目就被立案查处13次、处罚金额4826.77万元。

责任单位：汉巴南铁路公司

督导单位：蜀道铁路投资集团

整改时限：2023年12月

整改目标：强化汉巴南铁路项目生态环保法治观念，依法合规开展生产建设活动。

整改措施：

1.2023年6月底前，组织开展1次习近平生态文明思想和环境保护、水土保持相关法律法规专题培训，增强各级干部员工生态环保法治观念。（汉巴南铁路公司）

2.2023年9月底前，全面排查汉巴南铁路项目污水直排问题，通过增设压滤设备、修建沉淀池等方式，完成污水直排问题整改。

3.2023年12月底前，配合地方监管部门对立案查处案件办理结案。（汉巴南铁路公司）

4.2023年12月底前，健全完善环水保考核办法。（汉巴南铁路公司）

5.2023年12月底前，对汉巴南铁路公司开展专项约谈，纳入对汉巴南铁路公司年度考核和经营业绩考核。（蜀道铁路投资集团）

- 沿江高速王家屋基隧道沉淀池淤积，施工废水直排进入金沙江溪洛渡库区。

责任单位：沿江金宁公司

督导单位：蜀道高速集团

整改时限：2023年6月

整改目标：完成王家屋基隧道临建设施拆除。

- 整改措施：

- 1.2023年5月底前，完成王家屋基隧道临建设施拆除。（沿江金宁公司）

- 2.2023年6月底前，清理库岸被污染区域。（沿江金宁公司）

- 十四、新锂想能源科技公司锂电正极材料二期项目，在“三同时”落实不到位且未取得排污许可证的情况下违规调试，排放生产废水。

责任单位：新锂想公司

督导单位：四川路桥、新材料集团

整改时限：2023年12月

整改目标：规范锂电正极材料二期项目调试程序，规范处理生产废水。

整改措施：

- 1.2023年5月底前，取得排污许可证。（新锂想公司）

- 2.2023年7月底前，完成生产废水处理系统建设，实现生产废水循环利用。（新锂想公司）

3.2023年12月底前，完成锂电正极材料二期项目生态环境保护竣工验收。（新锂想公司）

- 十五、五铜包铁矿公司龙潭峡尾矿库违反环评要求，生产废水仅简单沉淀后即排入诺水河世界地质公园。

责任单位：五铜包铁矿公司

督导单位：四川路桥、新材料集团

整改时限：2023年12月

整改目标：落实环境影响评估报告各项对策措施，实现生产废水循环利用。

整改措施：

1.2023年7月底前，完成《五铜包铁矿废水循环利用实施方案》修订。（五铜包铁矿公司）

2.2023年12月底前，完成五铜包铁矿废水循环利用系统建设，实现尾矿库生产废水不外排。（五铜包铁矿公司）

- 十六、部分在建项目工地扬尘管控不力，“六个百分百”落实不到位。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：公路建设管理部、轨道建设管理部

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：落实在建项目扬尘治理措施，提升企业大气污染防治能力。

- 整改措施：

1.实施工地扬尘整治，将施工工地大气污染防治工作纳入文明施工管理。（各相关直属企业）

2.实现督导检查常态化，将扬尘防治工作纳入督导检查内容。（各相关直属企业）

- 十七、天邛高速梨花2号隧道、文君互通等施工场地大量弃渣、表土裸露，无防扬尘措施。

责任单位：成邛雅公司

督导单位：成渝公司

整改时限：2023年7月

- 整改目标：强化天邛高速扬尘管控措施落实，提升施工现场扬尘防治能力。

- 整改措施：

- 2023年7月底前，对天邛高速扬尘污染环境问题开展全面排查，完成现场扬尘问题整治。（成邛雅公司）

- 十八、非道路移动机械普遍未申请环保编码、未建立进出场管理台账，四川路桥建设集团公司近3000台非道路移动机械，仅有24%申报了环保编码。

责任单位：四川路桥所属工程建设类直属企业

督导单位：四川路桥

整改时限：2023年12月

整改目标：按规定申请非道路移动机械环保编码，建立完善进出场管理台账。

整改措施：

1.2023年6月底前，开展“四川路桥非道路移动机械申请环保编码、建立进出场管理台账”专项整治行动。（四川路桥经营建设管理部、四川路桥所属工程建设类直属企业）

2.2023年7月底前，形成取证情况清单，建立进出场管理台账。（四川路桥经营建设管理部、四川路桥所属工程建设类直属企业）

3.2023年12月底前，完成非道路移动机械环保编码申请。（四川路桥所属工程建设类直属企业）

- 十九、蜀道城乡集团公司华汇天地二期房地产项目在成都市重污染天气橙色预警期间停用喷淋雾炮等降尘设施，开展土石方作业，伪造非道路移动机械环保信息二维码逃避监管。

责任单位：瑞景华府公司

督导单位：蜀道城乡集团

整改时限：2023年6月

整改目标：落实重污染天气预警期间扬尘管控措施，规范非道路移动机械进出场登记和环保编码管理。

整改措施：

- 1.2023年6月底前，开展华汇天地二期房地产项目环保大检查，建立非道路移动机械进出场台账，更换已失效的环保信息二维码，保持喷淋降尘设施设备常态化运行，完成现场问题整改。（瑞景华府公司）

- 2.2023年6月底前，针对重污染天气预警响应流程、非道路移动机械管理机制开展专题培训，提升项目全员环保意识。（瑞景华府公司）

- 二十、《四川省加油站大气污染物排放标准》要求，2023年1月1日起，城市建成区内所有加油站均应安装油气处理装置。蜀道交通服务集团公司对安装任务推进不力，直至督察进驻时仍有4座加油站未安装油气处理装置，金堂服务区加油站在线监测设施闲置。

责任单位：蜀交国储公司、蜀交航油公司

督导单位：蜀道交通服务集团

整改时限：2023年5月

整改目标：全面完成三次油气回收处理装置安装和油气回收在线监测系统联网。

整改措施：

1.2023年5月底前，完成金堂服务区、天府机场飞行区4座加油站三次油气回收系统安装并投入使用。（蜀交国储公司、蜀交航油公司）

2.2023年5月底前，完成金堂服务区加油站在线监测系统与环保局联网，确保有效运行。（蜀交国储公司）

- 二十一、蜀道铁路运营管理集团公司所属6个铁路货场，均存在露天堆放散货、无喷淋设施、围挡不全等问题。

责任单位：泸州铁路公司、宜宾铁路公司

督导单位：蜀道铁路运营集团

整改时限：2023年10月

整改目标：完成叙永站、震东站、龙山站、筠连站、沐滩站、狮子坝站6个铁路货场扬尘污染问题整改。

整改措施：

1.2023年6月底前，完成对缺失及残破围挡的砌补。（泸州铁路公司）

2.2023年10月底前，完成雾炮、喷淋机、洒水车等环保设施设备增设。（泸州铁路公司、宜宾铁路公司）

- 二十二、一些下属企业危险废物管理混乱，产处底数不清、短板突出。2022年49条运营高速公路的危险废物申报产生量均为0，成渝高速成仁分公司，巴广渝、广安绕城高速公司违法将危险废物委托给不具备资质的企业处理，甚至将危险废物与普通垃圾混装处理。

责任单位：各相关直属（直管）企业

督导单位：安全环保与应急管理部

整改时限：2023年9月

整改目标：补齐危废管理短板，健全完善危险废物管理机制。

- 整改措施：

- 1.2023年8月底前，组织开展危险废物相关规范、标准培训，提升危险废物管理意识和能力。〔各相关直属（直管）企业〕

- 2.2023年9月底前，完善危险废物管理制度，建立危险废物产生、处置台账，严格危险废物收集、暂存、转运流程。〔各相关直属（直管）企业〕

- 二十三、川铁宜宾铁路公司狮子坝站检修中心未建设危险废物暂存间，废矿物油露天存放，存在渗漏现象。

责任单位：宜宾铁路公司

督导单位：蜀道铁路运营集团

整改时限：2023年7月

整改目标：规范建设危险废物暂存间，完成宜宾铁路公司狮子坝检修中心现场环境问题整改。

整改措施：

- 1.2023年5月底前，委托有资质的企业处理危险废物，完成狮子坝检修中心周边环境和土壤污染问题整改。（宜宾铁路公司）

- 2.2023年7月底前，完成废旧油料和危险固废物存储间的修建、验收等工作，规范堆存、处置危险废物。（宜宾铁路公司）

- 二十四、蜀道装备公司、蜀道物流启新汽车服务公司废漆渣危险废物管理混乱，部分废活性炭去向不明。

- 责任单位：蜀道装备公司、启新汽车服务公司

督导单位：安全环保与应急管理部、蜀道物流集团

- 整改时限：2023年7月

整改目标：规范蜀道装备公司、蜀道物流启新汽车服务公司危险废物管理流程，依法合规处置危险废物。

- 整改措施：

1.2023年6月底前，理清公司固废管理流程，建立固体废物管理办法；明确产生危险废物种类，完善危险废物管理台账。（蜀道装备公司、启新汽车服务公司）

2.2023年7月底前，规范设置危险废物识别标志，如实登记管理危废入、出库情况，委托有资质的三方单位定期对危险废弃物进行清运、处置。（蜀道装备公司、启新汽车服务公司）

二十五、运营高速公路的废旧路面材料回收利用工作推进不力，产生的87万立方米路面废旧材料回收率仅70%、利用率仅23%，成渝高速成雅公司路面废旧材料无台账记录、去向不明。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：交通运维管理部

整改时限：2023年8月

整改目标：强化路面废旧材料管理，完善回收、利用台账建立，确保废旧路面材料回收率、利用率达到相关标准规范要求。

整改措施：

1.2023年6月底前，梳理成雅高速2019年以来养护施工铣刨废料产处情况，建立废旧路面材料产生台账。（成雅分公司）

2.2023年8月底前，各运营高速公路公司、养护施工单位建立可互相印证的路面废旧材料台账，养护基地健全完善废旧材料进出台账。（各相关直属企业）

3.强化集团公司《高速公路养护工程管理办法（试行）》执行落实力度，将路面废旧材料利用情况纳入养护计划年度考核。（各相关直属企业）

二十六、部分下属企业不顾生态管控要求，突破生态红线，落实生态保护措施变形走样。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：公路建设管理部、轨道建设管理部

整改时限：2023年6月

整改目标：强化重大生态环境风险管控，严格落实生态环境保护措施，有效防范侵占生态红线。

整改措施：

- 1.2023年6月底前，针对建设项目生态环境敏感区，建立重大生态环境风险清单，制定防范管控举措，强化措施落实。（各相关直属企业）

- 2.加强对重大环境风险及防范举措的督导检查，对发现的问题及时通报，跟踪督办整改。（各相关直属企业）

- 3.对因突破生态红线、落实生态保护措施变形走样而导致发生生态环境突出问题的建设项目，及时启动约谈、调查问责等惩处措施。（各相关直属企业）

二十七、遂西高速未按要求避让太和鹭鸟自然保护区，多年来违规占用自然保护区缓冲区35公顷。

责任单位：遂广遂西公司

督导单位：成渝公司

整改时限：2023年8月

整改目标：完成项目变更后的环境影响评价报告重新报批，严格落实各项生态环境保护措施。

整改措施：

- 1.2023年8月底前，完成项目变更后环境影响评价报告的编制及报审，科学有效制定生态环境保护措施。（遂广遂西公司）

- 2.严格按照《关于遂宁至西充高速公路项目进入四川太和鹭鸟自然保护区实验区的批复》（川林护许准（南）〔2022〕002号）和《关于四川太和鹭鸟自然保护区保护管理协议》及变更后环评报告及批复要求，落实生态环境保护措施。（遂广遂西公司）

二十八、自宜铁路野蛮施工，混凝土拌和站生产废水长期偷排镇溪河南方鲇、翘嘴鲌国家级水产种质资源保护区。

责任单位：川南城际铁路公司

督导单位：蜀道铁路投资集团

整改时限：2023年8月

整改目标：完成自宜铁路全线混凝土拌和站生产废水不达标排放整治工作，确保生产废水规范处理。

整改措施：

1.2023年7月底前，组织对自宜铁路全线混凝土拌和站污水产生及排放情况开展排查，建立问题台账。（川南城际铁路公司）

2.2023年8月底前，完成拌合站生产废水偷排问题整改，管控污水处理不达标、偷排现象。（川南城际铁路公司）

二十九、德会高速需对沿线206株国家二级保护植物天然原生红椿进行保护移栽，但保护措施落实不当，德昌县境内移栽的140株仅成活15株，成活率不足11%。

责任单位：攀西公司

督导单位：川高公司

整改时限：2023年12月

整改目标：制定德会高速德昌县境内红椿树移栽补救措施，开展植幼补植，保障成活率。

整改措施：

1.2023年5月底前，协调德昌县人民政府、林业主管部门及移植单位，召开专项会议研究德昌县境内移栽的红椿树成活率不足问题，确定责任单位、明确补救措施。（攀西公司）

2.2023年10月底前，在德昌县境内按照1:10比例进行幼苗补植，共补植1650株幼苗。（攀西公司）

3.2023年12月底前，进行常态化跟踪管养，完成补植幼苗验收。（攀西公司）

三十、沿江高速20标段违规在原金沙江集中式饮用水水源地二级保护区内建设拌和站，生产废水池、污泥暂存池紧邻金沙江，风险隐患突出。

责任单位：沿江攀宁公司

督导单位：蜀道高速集团

整改时限：2023年6月

整改目标：严格按照环境影响评价报告及批复要求落实污水、污泥处理措施，有效管控污水、污泥外漏的环境风险。

整改措施：

1.2023年5月底前，编制完成沿江高速20标段拌合站环境影响评价报告表，按程序向攀枝花市生态环境局报批并取得批复。（沿江攀宁公司）

2.按照环境影响评价报告表及批复要求，落实生产废水、污泥相关处理措施，确保生产废水池、污泥池稳定有效运行。（沿江攀宁公司）

三十一、一些下属企业对生态环境的脆弱性认识不足，保护措施落实不到位，生态破坏问题时有发生。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：安全环保与应急管理部

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：强化生态环境保护教育培训，提升生态环境保护意识和水平。

整改措施：

- 1.2023年7月底前，开展《四川高速公路建设生态环境保护指南》宣贯，强化高速公路建设施工期的生态环境保护意识，提高生态环境保护管理水平。（安全环保与应急管理部）

- 2.制定生态环境保护年度教育培训计划，并组织实施。（各相关直属企业）

- 3.新开工项目开展《环境影响评价报告》《水土保持方案》及批复要求的培训交底。（各相关直属企业）

- 4.开展生态环境保护措施落实情况督导检查，通报、整改问题。对出现生态环境突出问题的单位，实施约谈、问责。（各相关直属企业）

三十二、都金山地轨道交通公司违规堆存弃渣问题多次被要求整改，但该公司举一反三整改不到位，督察发现该公司违规新建12个临时弃渣中转场，其中2个位于卧龙国家级自然保护区内，违背“生态环境敏感区内不得设置弃渣场”的要求。

责任单位：都金公司

督导单位：新制式轨道集团

整改时限：2023年12月

整改目标：完成12个中转场的手续，落实项目沿线水土保持措施。

整改措施：

- 1.2023年12月底前，取得12处（含保护区内2处）临时中转场手续。（都金公司）

- 2.落实各临时弃渣中转场挡防、截排水沟、沉砂池等水保措施。（都金公司）

- 3.组织各参建单位完善临时弃渣中转场管理制度，加强各中转场常态化管理。（都金公司）

- 4.对相关参建单位进行问责，压实过程管理职责，强化过程措施落实落地。（都金公司）

三十三、乐西高速K93+600弃渣场在未取得用地手续，未落实河流改道的情况下，违规占用河道弃渣45万立方米，大量弃渣冲刷流失入河。

责任单位：乐西公司

督导单位：川高公司

整改时限：2023年7月

整改目标：取得乐西高速K93+600弃渣场临时用地手续，落实弃渣场河流改道措施，确保弃渣场规范运行。

整改措施：

1.2023年5月底前，取得乐西高速K93+600弃渣场临时用地手续。（乐西公司）

2.2023年6月底前，完成乐西高速K93+600弃渣场河流改道及排洪隧洞的建设。（乐西公司）

3.2023年7月底前，完成入河违规弃渣清理、转运。对已弃渣体进行削坡整治，规范堆存弃渣。（乐西公司）

三十四、路桥建设集团公司对水电行业生态环境保护工作重视不够，所属巴郎口电站2021年下泄生态流量仅有核定值的15.8%。

责任单位：清洁能源集团

督导单位：四川路桥

整改时限：2023年5月

整改目标：严格落实水电站生态流量泄放工作要求，确保下泄生态流量不低于核定值。

整改措施：

- 1.2023年5月底前，将巴郎河电站下泄生态流量数据和视频上传至甘孜州水利局在线实时监控平台，实现实时视频监控稳定运行。（清洁能源集团）

- 2.2023年5月底前，巴郎河电站新建一条下泄生态管道，确保下泄生态流量值达到核定的1.23立方米/秒。（清洁能源集团）

三十五、蜀道集团一些项目生态破坏问题存量较大，治理修复工作滞后。督察发现，411个在用弃渣场中，15个未批先建、62个超设计容量弃渣，部分弃渣场水土流失问题突出。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：公路建设管理部、轨道建设管理部、土地事务与矿产资源部

整改时限：2023年12月

整改目标：增强生态环境保护法治意识，提升合规管理能力，加大问题整改力度，推动生态修复。

整改措施：

- 1.2023年5月底前，开展土地专题培训，提高项目建设各方合规用地意识和管理能力。（土地事务与矿产资源部）

- 2.2023年12月底前，取得成乐高速扩容项目15处未批先建取弃土场的变更手续。（成乐公司）

3.2023年12月底前，完成62个渣场超设计容量弃渣的整改。落实截排水沟、挡防、分层填筑、摊平碾压等措施。（川高公司、蜀道高速集团、藏高公司、铁路投资公司）

4.规范施工单位临时用地手续办理，按设计方案弃置渣土，落实生态修复措施。（各相关直属企业）

三十六、峨汉高速项目2标段业主、施工单位对板羊沟弃渣场违规超量堆存弃渣等问题整改不力，弃渣场超设计容量148.5%、超设计面积38.6%，分级压实措施落实不到位，堆渣高达48米，形成高陡边坡，大量弃渣经板羊沟河道冲刷进入汉源湖湿地公园。相关问题多次被指出后，本应于2022年6月底以前将弃渣全部处理完毕，恢复河道原貌，消除环境安全隐患，但至督察进驻前仍有约19万立方米弃渣沿河堆存。此外，施工单位在转运过程中，违规将作业面扩展至汉源湖湿地公园水域，形成白色污染带。

责任单位：乐汉公司、路桥集团

督导单位：四川路桥、蜀道高速集团

整改时限：2023年7月

整改目标：完成板羊沟弃渣场违规超量堆存弃渣问题整改，消除环境安全隐患。

整改措施：

1.2023年4月底前，完成冲刷进入汉源湖内弃渣的清掏、转运，清除场内超范围、超量弃渣，确保渣场堆渣范围、堆渣量符合板羊沟弃渣场设计及水土保持方案要求。（乐汉公司、路桥集团）

2.2023年5月底前，按照板羊沟弃渣场设计图纸对弃渣场进行分级削坡、分级压实，确保弃渣场各级台阶高度、坡面坡率及坡间平台宽度满足设计规定。（乐汉公司、路桥集团）

3.2023年5月底前，拆除原有坡脚标高海拔821m挡墙，严格按照设计图纸修建坡脚标高为852m挡墙，并按照设计图纸完善弃渣场截排水设施。（乐汉公司、路桥集团）

4.2023年6月底前，按照水土保持方案要求对渣场顶部及分级边坡进行复绿；对渣场边界进行打围，确保绿化效果。（乐汉公司、路桥集团）

5.2023年7月底前，根据整改目标，对未完成整改的相关责任单位和责任人进行追责问责。（驻集团纪检组、安全环保与应急管理部）

三十七、南江新兴矿业公司长期忽视矿山生态环境保护工作，三号霞石矿多年未落实“边开采、边治理、边恢复”措施，已停止开采的台阶普遍未覆土作业，生态修复进展缓慢。

责任单位：南江新兴矿业公司

督导单位：四川路桥、新材料集团

整改时限：2023年12月

整改目标：落实三号霞石矿环境影响报告及土地复垦相关要求，开展生态修复工作；加强过程管理，严格落实“边开采、边治理、边恢复”措施。

整改措施：

1.2023年7月底前，完成新兴矿业三号霞石矿土地复垦方案的编制。（南江新兴矿业公司）

- 2.2023年12月底前，完成霞石三号矿已开采部分的土地修整、覆土及生态修复工作。（南江新兴矿业公司）

- 3.加强开采过程管理，按照土地复垦方案要求，落实“边开采、边治理、边恢复”措施。（南江新兴矿业公司）

- 三十八、蜀道集团及下属企业对防范化解环境风险重视不够，防控措施不力、化解不到位。27条运营高速穿越饮用水水源地，17条未按要求备案突发环境事件应急预案。

责任单位：集团公司有关部门、各相关直属（直管）企业

督导单位：集团公司督察整改办公室

整改时限：2023年10月

整改目标：落实环境风险管控措施，完善环境风险识别管控机制，提升风险防范化解能力；健全完善突发环境事件应急管理体系，提升应急处置水平。

整改措施：

1.2023年10月底前，印发集团公司《突发环境事件应急预案》，督促指导各级企业及时修订完善应急预案，按要求完成备案工作。（安全环保与应急管理部）

2.2023年10月底前，完成17条相关路段所属公司的《突发环境事件应急预案》备案工作。（雅眉乐公司、成德南公司、川东公司、攀西公司、川北公司、广南公司、仁沐公司、川南公司、川西公司、成渝分公司、成宜公司）

- 3.健全完善环境风险识别排查整改机制和环境风险分级管控机制，定期了解掌握更新环境风险、环境问题情况。〔安全环保与应急管理部、各相关直属（直管）企业〕

三十九、绵广路磨沙段穿越涪江等水体，年危化品通行车辆13.9万辆，未报备突发环境事件应急预案。

责任单位：川北公司

督导单位：川高公司

整改时限：2023年8月

整改目标：完成绵广路磨沙段《突发环境事件应急预案》备案。

整改措施：

1.2023年7月底前，完成绵广路磨沙段绵阳管理处、广元管理处《突发环境事件应急预案》修订。（川北公司）

2.2023年8月底前，按规定向属地生态环境保护主管部门备案。（川北公司）

四十、映汶、成雅等5条高速公路桥梁径流收集系统尚未完成补建改造，隆纳高速3处桥梁跨越鱼类资源保护区，需补建的2.5公里桥面径流收集管道尚未开工建设。连乐铁路沙湾大渡河特大桥未按设计要求建设桥面径流收集系统，桥面径流收集废水直排饮用水水源准保护区，隐患突出。

责任单位：相关运营高速公路公司、相关铁路运营公司

督导单位：轨道建设管理部、交通运维管理部

整改时限：2023年12月

整改目标：完成映汶、成雅、隆纳等6条高速公路及连乐铁路沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统建设和改造，有效管控环境风险。

整改措施：

1.2023年8月底前，对照桥面径流收集系统原有设计，完成沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统改造建设。（连乐铁路公司）

2.2023年9月底前，完成映汶高速桥面径流收集系统补建改造。（都汶公司）

3.2023年10月底前，完成隆纳高速3处跨越鱼类资源保护区桥梁径流收集系统补建改造。（南方公司）

4.2023年10月底前，完成成自泸高速草坝子、威远河、长滩河、大地口、沱江大桥、印金山大桥6处桥面径流收集系统补建改造。（成自泸公司）

5.2023年10月底前，完成内威荣高速乌龙沱大桥桥面径流收集系统补建改造。（成自泸公司、内威荣公司）

- 6.2023年12月底，完成岷江大桥和西康大桥等7处成雅高速桥面径流收集系统补建改造。（成雅分公司）

- 7.加强与成都市龙泉驿区公园城市建设和城市更新局沟通协调，推进位于花果山风景名胜区的成渝高速老昌湾桥径流收集系统建设。（成渝分公司）

- 四十一、蜀道集团74条运营高速公路年产生餐厨垃圾约5000吨，但收集处理体系普遍不健全，成乐高速夹江天福等服务区甚至违规将餐厨垃圾交由私人处置。

- 责任单位：各相关直属企业、成乐公司

督导单位：交通运维管理部

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标：加强运营高速公路服务区餐厨垃圾收集、清运过程管理，完善餐厨垃圾收集处理体系。

整改措施：

- 1.2023年5月底前，完成成乐高速夹江天福服务区违规处置餐厨垃圾问题整改。（成乐公司）

- 2.2023年7月底前，开展运营高速公路服务区餐厨垃圾处置情况梳理，完成问题整改。（各相关直属企业）

- 3.规范设置服务区餐厨垃圾收集点，按照餐厨垃圾产生量，固定清运时间，确保餐厨垃圾清运及时。（各相关直属企业）

- 4.与有资质的单位签订合同，规范建立服务区餐厨垃圾收集、清运记录台账，规范餐厨垃圾管理。（各相关直属企业）

- 5.将服务区餐厨垃圾收集处置情况列入抽查检查内容。（各相关直属企业）

- 四十二、交通运输部《公路、水路交通实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》要求，交通用能单位应当加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，建立和完善节能管理制度。督察发现，蜀道集团运营高速公路普遍未建立节能工作体系，节能技术和清洁能源应用不足。

责任单位：各相关直属企业

督导单位：交通运维管理部

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：完善节能管理制度，强化能耗管理，摸清能耗底数，提高节能技术和清洁能源使用率。

整改措施：

1.开展供电系统状态和能耗监测分析试点工作，总结归纳用电规律，初步建立能源管理体系和制度。（川高公司）

- 2.在久马等新建高速公路项目探索分布式光伏电站应用场景，为高速公路沿线提供清洁能源。推广应用隧道智慧照明系统，采用伴随式照明，避免无车区间的无效照明，实现能源节约。（藏高公司）

- 四十三、叙古高速公司能耗底数不清，成都绕城路、成绵高速公路运营电耗连续3年只增不降，却完成了上级考核任务。

责任单位：叙古公司、川西公司、成绵公司

督导单位：蜀道高速集团、川高公司

整改时限：2023年10月

整改目标：强化能耗管理，摸清能耗底数；加强节能管理，降低运营电耗。

整改措施：

1.2023年6月底前，全面梳理2020年以来电耗情况，摸清能耗底数。选择1处隧道试点推广伴随式隧道照明智能调光技术，探索降耗增效新途径。（叙古公司）

2.2023年10月底前，在收费、机电设备推广使用节能技术，在沿线28处收费站、4处服务区、6个管理用房采用LED显示屏和LED灯具等。（川西公司、成绵公司)

四十四、2016年，交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》要求，积极应用节能技术和清洁能源，推广供配电系统节能技术、LED节能灯具。督察发现，蜀道集团运营高速公路仍有约32公里隧道采用高压钠灯，宜叙高速11座隧道LED节能改造任务仅完成5座。

责任单位：四川路桥、蜀道高速集团

督导单位：交通运维管理部

整改时限：2023年12月

整改目标：有序分批完成剩余32公里隧道高压钠灯更换LED灯。

整改措施：

1.督促各直属企业将高压钠灯更换为节能照明工作纳入年度专项任务，并跟踪督促落实。（交通运维管理部）

2.2023年11月底前，完成运营高速公路32公里隧道高压钠灯更换，其中四川路桥所辖运营高速公路0.69公里、蜀道高速集团30.61公里。（四川路桥、蜀道高速集团）

3.2023年12月底前，完成宜叙高速剩余6座隧道LED节能改造任务。（蜀道高速集团）

四十五、交通运输部要求，到2020年高速公路服务区的污水处理率和达标排放率应达100%，但直至2022年仍有18个服务区（含停车区）未进行雨污分流，5个站点污水不达标。达渝高速邻水B区，绵广高速江油收费站等多个污水处理设施不能稳定达标，成德南高速中江服务区污水处理设施运行不正常。

责任单位：攀西公司、成德南公司、成南公司、达陕公司、秦巴公司、南方公司、雅眉乐公司、川东公司，绵九公司、川北公司

督导单位：川高公司

整改时限：2023年12月

整改目标：完成运营高速公路18个服务区雨污分流问题整改、5个站点污水不达标问题整改，强化污水处理设施运维管理。

整改措施：

1.2023年6月底前，完成18个服务区（含停车区）雨污分流系统及5个污水处理站点污水处理系统问题核查，逐一制定整改方案，明确整改措施、整改时限。（川高公司）

2.2023年12月底前，完成18个服务区（含停车区）雨污分流问题整改。（攀西公司、成德南公司、成南公司、达陕公司、秦巴公司、南方公司、雅眉乐公司、川东公司）

3.2023年12月底前，完成邻水、岳池、大竹、中江4个服务区及江油、青莲2个收费站污水处理系统问题整改。（川东公司、川北公司、绵九公司、成德南公司）

四十六、运营高速垃圾收集分类设施尚不健全，9个服务区未完成垃圾“四分类”工作。

责任单位：达陕公司、南方公司、攀西公司、成德南公司、成绵公司、川北公司

督导单位：川高公司

整改时限：2023年9月

整改目标：完成运营高速公路剩余9个服务区垃圾分类收集设施的配备。

整改措施：

1.2023年5月底前，完成震东、叙岭关2个停车区垃圾“四分类”收集设施配备。（南方公司、成绵公司）

2.2023年9月底前，完成自贡北、宜宾东、大田、新桥、廖家湾、新安、剑门关7个服务区（停车区）垃圾“四分类”收集设施配备。（川南公司、攀西公司、成德南公司、川北公司）

四十七、交通运输部等4部门《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》要求，力争到2022年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务。督察发现，蜀道集团涉及的104个高速公路服务区，截至督察进驻仍有19个服务区尚未建设充电桩。

责任单位：蜀道新能源公司

督导单位：成渝公司

整改时限：2023年12月

整改目标：完成运营高速公路剩余19个服务区充电桩建设。

整改措施：

1.2023年9月底前，完成资阳、内江、新津梨花、旺苍、元坝、荣县南、绵虒、兴文石海、渠县9个服务区、16座、128根充电桩建设。（蜀道新能源公司）

2.2023年12月底前，完成剩余谢安、汉源、蓬溪红叶、宝轮、平昌、万源南、米亚罗、马尔康、攀枝花南、前锋10个服务区、18座、144根充电桩建设。（蜀道新能源公司）